## Prototipar

### Módulo 2: Validación SUNAT, Procesamiento y Gestión de Resultados

Requisitos funcionales:

Tabla 2: Requisitos funcionales

| N° | Requerimiento | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF14 | Autenticación OAuth2 y gestión inteligente de tokens de acceso ante SUNAT (client_credentials) | Alta |
| RF15 | Consulta y validación individual de comprobantes electrónicos en tiempo real ante web service SUNAT | Alta |
| RF16 | Orquestación y despacho asíncrono de procesos masivos con soporte de idempotencia (Idempotency-Key) | Alta |
| RF17 | Control de concurrencia mediante semáforos asíncronos y tasa controlada de peticiones inter-request | Alta |
| RF18 | Resiliencia técnica y política de reintentos inteligentes ante fallas de red y HTTP 401 | Alta |
| RF19 | Interpretación y decodificación determinista de respuestas según catálogo oficial (VÁLIDO, NO VÁLIDO, OBSERVADO, ERROR) | Alta |
| RF20 | Monitoreo en tiempo real del progreso, porcentaje de avance y contadores dinámicos del proceso masivo | Alta |
| RF21 | Reintento focalizado bajo demanda exclusivo para comprobantes con errores técnicos de comunicación | Media |
| RF22 | Historial permanente de consultas y búsqueda multicriterio con detalle granular de comprobantes | Media |
| RF23 | Dashboard analítico de resultados y consolidación estadística tributaria en PostgreSQL | Media |
| RF24 | Exportación de reportes oficiales de conciliación en Excel (.xlsx) con protección contra inyección de fórmulas | Media |
| RF25 | Auditoría inmutable de operaciones y sanitización automática de credenciales y datos sensibles | Alta |

Requisitos no funcionales:

Tabla 3:Requisitos No funcionales

| N° | Requerimiento | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RNF1 | Concurrencia y procesamiento asíncrono no bloqueante: Ejecución en segundo plano desacoplada de la base de datos mediante asyncio. | Alta |
| RNF2 | Seguridad perimetral y custodia de credenciales: Aislamiento multitenancy estricto, protección OAuth2 y sanitización de secretos. | Alta |
| RNF3 | Resiliencia y tolerancia a fallos transitorios: Manejo de timeouts, excepciones de red y reautenticación automática ante token expirado. | Alta |
| RNF4 | Integridad transaccional e idempotencia: Prevención de duplicidad de procesos masivos mediante claves únicas y consistencia en PostgreSQL. | Alta |
| RNF5 | Usabilidad y monitoreo reactivo: Barras de progreso en tiempo real, codificación de colores de estado fiscal y polling dinámico. | Media |
| RNF6 | Trazabilidad inmutable y seguridad en reportes: Bitácora de auditoría detallada y blindaje contra inyección de fórmulas en Excel. | Media |

## Probar

Tabla 5:  Acta de constitución de las prácticas pre profesionales

| CAMPO | CONTENIDO |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Sistema Web para la Gestión y Validación Automatizada de Comprobantes de Pago Electrónicos mediante SUNAT para DAIRA S.A.C. |
| Razón social de la empresa | DAIRA S.A.C |
| RUC de la empresa | 20538976815 |
| Área donde desarrollará las prácticas | Área de Desarrollo de Software |
| Nombre del estudiante | Delgado Bustamante Henry Jhulino |
| Nombre del supervisor en la empresa | ING. Jeisser Julán Irigoin |
| Descripción del alcance del proyecto | Desarrollo e implementación del subsistema web de integración oficial, validación tributaria y analítica de resultados ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para DAIRA S.A.C. El módulo comprende la integración segura con los servicios web oficiales de SUNAT mediante autenticación OAuth2 (flujo client_credentials) con gestión y caché de tokens de acceso, y la orquestación asíncrona de consultas masivas e individuales recibiendo el lote de comprobantes preparados y seleccionados por el Módulo 1. Incluye el control de concurrencia mediante semáforos asíncronos y pausas controladas para no saturar los servicios externos, resiliencia con reintentos inteligentes ante fallas técnicas transitorias y HTTP 401, decodificación normativa de respuestas oficiales clasificando en estados unificados (VÁLIDO, NO VÁLIDO, OBSERVADO y ERROR), visualización reactiva del progreso en tiempo real, reintento focalizado de comprobantes con error, módulo de historial con búsqueda multicriterio, dashboard gerencial de métricas tributarias en PostgreSQL, exportación de reportes oficiales en Excel (.xlsx) con protección contra inyección de fórmulas y registro inmutable de auditoría para todas las operaciones críticas. |
| Requerimientos aprobados por el cliente |  |
| Módulo 2: Validación SUNAT, Procesamiento y Gestión de Resultados N°; Requerimiento; Descripción. RF14; Autenticación OAuth2 y gestión inteligente de tokens de acceso SUNAT; El sistema gestionará la autenticación ante el servidor oficial de identidad de SUNAT (api-seguridad.sunat.gob.pe) mediante el flujo OAuth2 client_credentials, utilizando el client_id y client_secret configurados para la empresa activa. Implementará un mecanismo de almacenamiento en caché en memoria por RUC de la empresa con tiempo de expiración y buffer de seguridad de 60 segundos para evitar llamadas repetitivas de autenticación, empleando candados asíncronos (asyncio.Lock) para prevenir condiciones de carrera en solicitudes simultáneas.. RF15; Consulta y validación individual de comprobantes ante web service SUNAT; El sistema permitirá la consulta individual e inmediata de un comprobante de pago electrónico ante la API oficial de SUNAT (validarcomprobante), transmitiendo el RUC de la empresa consultora en la URL y enviando en el cuerpo JSON: RUC emisor, código de tipo de comprobante, serie, número correlativo, fecha de emisión (DD/MM/YYYY) e importe total. Registrará de forma inmediata el resultado en la base de datos PostgreSQL en la entidad ConsultaCPE y retornará la respuesta detallada con la descripción del estado y datos de la empresa consultora.. RF16; Orquestación y despacho asíncrono de procesos masivos con soporte de idempotencia; El sistema recibirá el lote de comprobantes preparados y seleccionados por el Integrante 1, persistiendo de manera atómica el registro maestro del proceso masivo (ProcesoMasivo) y cada uno de sus ítems individuales (ProcesoMasivoItem) en PostgreSQL con estado inicial PENDIENTE. Soportará la cabecera Idempotency-Key para evitar la creación duplicada de procesos ante reintentos o clics repetidos en el cliente web, y despachará la ejecución del procesamiento masivo en segundo plano mediante tareas desacopladas (asyncio.create_task), respondiendo inmediatamente al frontend con el identificador del proceso.. RF17; Control de concurrencia y tasa de despacho hacia la API de SUNAT; El worker en segundo plano procesará los ítems del lote aplicando un control estricto de concurrencia mediante semáforos asíncronos (asyncio.Semaphore), regulando el número máximo de peticiones HTTP simultáneas (configurable, ej. 5 solicitudes concurrentes). Asimismo, intercalará un retraso configurable (SUNAT_REQUEST_DELAY_MS) entre peticiones para regular el tráfico y cumplir con las políticas de consumo responsable de la infraestructura de SUNAT, garantizando que las llamadas externas se realicen fuera de transacciones abiertas de base de datos para no bloquear conexiones del pool.. RF18; Resiliencia técnica y política de reintentos inteligentes ante fallas de red y HTTP 401; El sistema implementará una política de reintentos selectivos: si el servicio de SUNAT responde con código HTTP 401 (token expirado o revocado), el sistema invalidará inmediatamente el token en caché, solicitará un nuevo token Bearer y reintentará la petición exactamente una vez. Ante errores técnicos transitorios de comunicación (timeouts de conexión o caídas de red), ejecutará hasta un número máximo de reintentos automáticos (configurable, ej. 3 intentos) registrando el número de intentos realizados; por el contrario, los errores de negocio tributario no serán reintentados para evitar sobrecarga inútil.. RF19; Interpretación determinista de respuestas SUNAT según catálogo oficial; El sistema interpretará exhaustivamente la respuesta JSON devuelta por SUNAT conforme al manual oficial de consulta de validez. Decodificará los códigos oficiales de estado del comprobante (estadoCp: 0=No Existe, 1=Aceptado, 2=Anulado, 3=Autorizado, 4=No Autorizado), estado del contribuyente (estadoRuc: 00=Activo, 01=Baja Provisional, etc.) y condición del domicilio fiscal (condDomiRuc: 00=Habido, 12=No Habido, 20=No Hallado), así como la lista de observaciones. Clasificará el comprobante de forma unificada y determinista en uno de cuatro estados internos: VALIDO (Aceptado, Activo y Habido sin observaciones), NO_VALIDO (No Existe, Anulado o No Autorizado), OBSERVADO (comprobante informado pero con emisor No Habido, RUC no activo o con observaciones tributarias) o ERROR (falla técnica de comunicación o respuesta no interpretable).. RF20; Monitoreo en tiempo real del progreso del proceso masivo; El sistema calculará y actualizará dinámicamente en la base de datos el progreso del procesamiento en curso: porcentaje completado con dos decimales, total de registros procesados, cantidad acumulada de comprobantes válidos, no válidos, observados y con error, junto con las marcas de tiempo de inicio (started_at) y culminación (finished_at). La interfaz web consumirá periódicamente el estado del proceso mediante peticiones asíncronas de polling, reflejando una barra de progreso animada y contadores reactivos sin requerir la recarga manual de la página web.. RF21; Reintento focalizado de comprobantes con error técnico; El sistema permitirá al usuario ejecutar un reprocesamiento bajo demanda exclusivo para aquellos comprobantes que hayan culminado en estado ERROR debido a caídas transitorias de conexión o saturación temporal de SUNAT. El servicio reactivará únicamente los ítems fallidos reiniciando sus contadores de intentos y lanzando un worker dedicado en segundo plano, preservando inalterados los comprobantes que ya obtuvieron un resultado fiscal definitivo (Válido, No Válido u Observado).. RF22; Historial, búsqueda multicriterio y detalle granular de comprobantes; El sistema almacenará de manera permanente el histórico de todos los procesos masivos y consultas individuales ejecutadas para la empresa. Permitirá realizar búsquedas avanzadas y aplicar filtros combinados por rango de fechas de emisión o proceso, número de RUC emisor, serie, número correlativo, razón social, estado de validación interno (VALIDO, NO_VALIDO, OBSERVADO, ERROR) y código oficial de SUNAT. Cada registro dispondrá de una vista de detalle granular que exhibirá la respuesta JSON cruda sanitizada de SUNAT, código de estado HTTP y observaciones tributarias.. RF23; Dashboard analítico y consolidación estadística tributaria; El sistema ofrecerá un panel de control gerencial (Dashboard) que consolidará métricas estadísticas en tiempo real calculadas directamente en PostgreSQL para la empresa activa. Mostrará tarjetas con el total acumulado de comprobantes consultados, distribución porcentual y cuantitativa por estado fiscal (válidos, no válidos, observados y errores), importes monetarios totales validados, desglose de errores frecuentes y filtros temporales interactivos por período, permitiendo a los contadores evaluar el riesgo tributario de sus adquisiciones.. RF24; Exportación de reportes oficiales a Excel con protección contra inyección de fórmulas; El sistema permitirá descargar los resultados completos y oficiales de cualquier proceso masivo en formato Excel (.xlsx). El archivo incluirá encabezados formales con los datos de la empresa consultora, estadísticas del lote, detalle de cada comprobante con su clave fiscal, fecha, monto_original contable, monto consultado a SUNAT, estado obtenido, código de respuesta y observaciones normativas de SUNAT. El servicio aplicará protección rigurosa contra vulnerabilidades de inyección de fórmulas en hojas de cálculo (CSV/Excel Formula Injection, neutralizando celdas que inicien con =, +, -, @) y aplicará rate limiting de descargas.. RF25; Auditoría inmutable de operaciones y sanitización de datos sensibles; El sistema mantendrá una bitácora inmutable de auditoría en la tabla auditoria_eventos, registrando cada acción relevante realizada por los usuarios (inicio de consultas masivas, consultas individuales, reintentos de errores, descargas de reportes Excel y rechazos de archivos). Cada registro capturará automáticamente el identificador de usuario, empresa asociada, acción, entidad afectada, detalle contextual en formato JSON, marca de tiempo y dirección IP del cliente. La información almacenada será sanitizada de manera estricta y recursiva para excluir cualquier secreto, token Bearer, credencial SOL o contraseña.. Requisitos no funcionales (transversales a ambos módulos) N°; Requerimiento; Descripción. RNF1; Procesamiento eficiente y concurrencia asíncrona no bloqueante; El sistema ejecutará las consultas masivas a SUNAT de manera totalmente asíncrona mediante asyncio y FastAPI, gestionando semáforos de concurrencia y conexiones desacopladas a la base de datos para garantizar alta disponibilidad.. RNF2; Seguridad perimetral, autenticación JWT y multitenancy estricto; El acceso estará resguardado mediante JWT y roles de usuario. El sistema aislará las credenciales OAuth2 por empresa, mantendrá los secretos en variables de entorno seguras y sanitizará los logs para evitar fuga de tokens.. RNF3; Integridad de datos, idempotencia y prevención de duplicados; El sistema aplicará control de idempotencia para transacciones masivas mediante claves únicas, garantizando que un lote no se duplique por reintentos de red y asegurando la consistencia relacional en PostgreSQL.. RNF4; Disponibilidad, resiliencia y tolerancia a fallos transitorios; El sistema implementará una política de reintentos con renovación automática ante expiración de tokens (HTTP 401) y tolerancia a fallos de red, garantizando que la caída de un comprobante no detenga el lote.. RNF5; Usabilidad, claridad visual y experiencia de usuario adaptativa; La interfaz presentará barras de avance dinámicas en tiempo real, contadores reactivos de estados (válido, no válido, observado, error) y herramientas de consulta rápida que optimicen la auditoría tributaria.. RNF6; Trazabilidad, auditoría inmutable y protección contra inyecciones; Se mantendrá un registro inmutable de auditoría para cada consulta y reintento, y se aplicará protección contra vulnerabilidades de inyección de fórmulas (Formula Injection) en los reportes Excel descargables.. |
| Firmas de aprobación del acta de constitución |  |
| Apellidos y nombre de Gerente de operación de la empresa Jeisser Julón Irigoin; Apellidos y nombre de Practicante USS Delgado Bustamante Henry Jhulino. |

# 3. Modelo del negocio: Lean Canvas (versión inicial)

https://canva.link/ftotdlp3p88hzll

El modelo de negocio Lean Canvas estructurado para DAIRA S.A.C. responde a la necesidad crítica de garantizar la validez fiscal de las adquisiciones de la empresa. Desde la perspectiva del Módulo 2 (Validación SUNAT, Procesamiento y Gestión de Resultados), la solución ataca frontalmente el problema de las consultas lentas e individuales en el portal SOL, la falta de visibilidad sobre proveedores No Habidos o con RUC dado de baja, y el grave riesgo financiero de pérdida del crédito fiscal del IGV ante fiscalizaciones tributarias. La propuesta de valor radica en orquestar validaciones masivas altamente eficientes ante la API oficial de SUNAT con OAuth2, procesar respuestas en tiempo real de forma resiliente, ofrecer analítica visual inmediata y generar reportes oficiales de conciliación en Excel.

Ilustración 8: Lean Canvas

# 4. Cronograma de actividades a realizar en el centro de prácticas

Tabla 6: Cronograma de actividades a realizar en el centro de prácticas

| N° | Actividad | Fecha de entrega | Semana del ciclo académico | Entregable | Conformidad de aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reuniones iniciales con el supervisor y personal de DAIRA S.A.C. para conocer la empresa, sus áreas y las principales necesidades tecnológicas. | 07–11 septiembre | Semana 1 | Registro de reuniones y necesidades iniciales |  |
| 2 | Entrevistas con los colaboradores del área contable e identificación de procesos críticos en la recepción y validación de comprobantes. | 14–19 septiembre | Semana 2 | Entrevistas y levantamiento de requerimientos iniciales |  |
| 3 | Análisis del proceso actual de compras contables y validación ante SUNAT en DAIRA S.A.C. Definición del alcance del sistema web. | 21–26 septiembre | Semana 3 | Documento de análisis y requerimientos priorizados |  |
| 4 | Diseño de la arquitectura tecnológica (FastAPI, React, PostgreSQL, Docker) y modelo de datos del sistema web. | 28 septiembre–02 octubre | Semana 4 | Arquitectura del sistema y modelo de base de datos |  |
| 5 | Configuración del entorno de desarrollo compartido, contenedores Docker, base de datos PostgreSQL, estructura base del backend y frontend. | 05–09 octubre | Semana 5 | Entorno de desarrollo y repositorios configurados |  |
| 6 | Implementación de la integración con el servicio oficial de autenticación de SUNAT mediante OAuth2 (client_credentials) y gestión de caché de tokens. | 12–16 octubre | Semana 6 | Servicio de autenticación OAuth2 y gestión segura de tokens SUNAT |  |
| 7 | Desarrollo del módulo de consulta individual de validez de comprobantes en tiempo real ante el Web Service de SUNAT y persistencia de resultados. | 19–23 octubre | Semana 7 | Servicio y vista de validación individual ante SUNAT funcional |  |
| 8 | Implementación de la recepción del lote preparado, persistencia de procesos masivos (ProcesoMasivo, ProcesoMasivoItem) y control de idempotencia. | 26–30 octubre | Semana 8 | Módulo de recepción de lotes, persistencia e idempotencia masiva |  |
| 9 | Desarrollo del worker asíncrono en segundo plano con control de concurrencia (asyncio.Semaphore), delays inter-request y políticas de reintentos inteligentes. | 02–06 noviembre | Semana 9 | Orquestador asíncrono con control de concurrencia y reintentos automáticos |  |
| 10 | Implementación del motor de decodificación normativa de respuestas oficiales de SUNAT (estadoCp, estadoRuc, condDomiRuc) y clasificación unificada. | 09–13 noviembre | Semana 10 | Intérprete oficial de respuestas SUNAT y monitoreo reactivo de progreso |  |
| 11 | Desarrollo del módulo de reintento focalizado de comprobantes con error técnico, historial de consultas con filtros avanzados y vista de detalle. | 16–20 noviembre | Semana 11 | Reprocesamiento de errores técnicos e historial de consultas con filtros |  |
| 12 | Desarrollo del Dashboard estadístico de resultados tributarios en PostgreSQL, exportación de reportes oficiales a Excel (.xlsx) y auditoría inmutable. | 23–27 noviembre | Semana 12 | Dashboard interactivo, exportación oficial a Excel y bitácora de auditoría |  |
| 13 | Pruebas de integración entre el módulo de preparación de comprobantes (Módulo 1) y el módulo de validación masiva SUNAT (Módulo 2), corrección de observaciones. | 30 nov. – 04 dic. | Semana 13 | Informe de pruebas de integración entre módulos y depuración de errores |  |
| 14 | Validación del sistema con los usuarios contables de DAIRA S.A.C., pruebas de estrés de lotes y atención de ajustes operativos. | 07 – 11 dic. | Semana 14 | Acta de pruebas con usuarios contables y ajustes finales implementados |  |
| 15 | Optimización de rendimiento, elaboración de manuales de usuario, documentación técnica y capacitación al personal contable de la empresa. | 14 – 18 dic. | Semana 15 | Manual de usuario, documentación técnica y constancia de capacitación |  |
| 16 | Presentación de resultados finales ante la gerencia de DAIRA S.A.C., entrega formal de la solución web, conformidad del supervisor y cierre de prácticas preprofesionales. | 19 – 20 dic. | Cierre | Sistema entregado en producción, informe final y constancia de conformidad |  |

Diagrama de Gantt

Tabla 7: Diagrama de Gant

| N° | Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reuniones iniciales con el supervisor y personal de DAIRA S.A.C. para conocer la empresa, sus áreas y las principales necesidades tecnológicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Entrevistas con los colaboradores del área contable e identificación de procesos críticos en la recepción y validación de comprobantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Análisis del proceso actual de compras contables y validación ante SUNAT en DAIRA S.A.C. Definición del alcance del sistema web. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Diseño de la arquitectura tecnológica (FastAPI, React, PostgreSQL, Docker) y modelo de datos del sistema web. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Configuración del entorno de desarrollo compartido, contenedores Docker, base de datos PostgreSQL, estructura base del backend y frontend. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Implementación de la integración con el servicio oficial de autenticación de SUNAT mediante OAuth2 (client_credentials) y gestión de caché de tokens. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Desarrollo del módulo de consulta individual de validez de comprobantes en tiempo real ante el Web Service de SUNAT y persistencia de resultados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Implementación de la recepción del lote preparado, persistencia de procesos masivos (ProcesoMasivo, ProcesoMasivoItem) y control de idempotencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Desarrollo del worker asíncrono en segundo plano con control de concurrencia (asyncio.Semaphore), delays inter-request y políticas de reintentos inteligentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Implementación del motor de decodificación normativa de respuestas oficiales de SUNAT (estadoCp, estadoRuc, condDomiRuc) y clasificación unificada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Desarrollo del módulo de reintento focalizado de comprobantes con error técnico, historial de consultas con filtros avanzados y vista de detalle. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Desarrollo del Dashboard estadístico de resultados tributarios en PostgreSQL, exportación de reportes oficiales a Excel (.xlsx) y auditoría inmutable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pruebas de integración entre el módulo de preparación de comprobantes (Módulo 1) y el módulo de validación masiva SUNAT (Módulo 2), corrección de observaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Validación del sistema con los usuarios contables de DAIRA S.A.C., pruebas de estrés de lotes y atención de ajustes operativos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Optimización de rendimiento, elaboración de manuales de usuario, documentación técnica y capacitación al personal contable de la empresa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Presentación de resultados finales ante la gerencia de DAIRA S.A.C., entrega formal de la solución web, conformidad del supervisor y cierre de prácticas preprofesionales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |